| 吉林 森工 | 松江河林业（集团）有限公司文件 |
| --- | --- |
| 吉森松林营发〔2019〕90号 |

松江河林业（集团）有限公司2019年营林生产暨“山水林田湖草”生态修复工作实施方案

为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，按照松林公司“一二三六”发展战略要求，以抓好森林培育及生态保护修复工程为主线，加快打造“森林经营产业样板区”，切实提高森林经营管理水平和质量，确保松林公司2019年各项营林生产和生态修复任务的顺利实施，特制定本方案。

一、任务指标

（一）具体任务

育苗面积133.9亩，其中：新播37亩、留床71.2亩、换床25.7亩；产苗量1228万株，其中：幼苗728万株、成苗500万株；常规冠下造林4055亩；绿化苗木造林991亩；临时占地还林225亩；2018年度中央财政补助森林抚育150000亩，其中：生长抚育型7698亩、生态疏伐型1228亩、透光抚育型2957亩、补植造林型30051亩、割灌除草型108066亩；2018年度天保工程二期造林30049亩；1.5代红松林木良种基地建设计划完成嫁接15000株、抚育1091亩；长白山“山水林田湖草”生态保护修复工程项目76865亩。

- 主要技术指标

各项营林生产作业质量，必须达到以下指标：

1.苗木合格率：98%以上；

2.栽植合格率：98%以上；

3.当年成活率：90%以上；

4.三年保存率：85%以上；

5.面积合格率：100%；

6.更新造林、幼林抚育、森林抚育等各项作业质量合格率均达到95%以上；

7.苗圃换床成活率、苗木等级合格率达到90%以上;

8.生态修复按时保质保量完成各项经济及技术指标。

二、具体措施

今年除了天保二期、中央财政补助森林抚育等国家专项资金项目正常运行外，又争取了长白山“山水林田湖草”生态保护修复工程。经公司领导研究决定，公司全员参与长白山“山水林田湖草”生态保护修复工程作业。各部门、各单位要精心组织好劳力，努力做好今年营林生产暨“山水林田湖草”生态修复工作。  重点做好以下几个方面工作：

（一）加强苗木管理，做好苗木调运、调整与培育工作

1.苗木管理工作方面。一是抓好常规苗木出圃工作。要按照全公司的统一安排及时起苗、严格分级、适时打包、按时装车，坚决杜绝调苗车辆空返现象；利用苗窖子、车库等场所贮存足够的冰雪来保障今春出圃苗木贮存安全；二是调度好外购苗木与林场的衔接工作。由于外购苗木的起苗时间早，公司今春启用松山林场的冷库进行苗木贮存。大、中苗要做到随调随造；三是把好苗木质量关。在苗木调运期间，要求各单位选派责任心强的专业调运员进行严格把关，认真抽检，发现问题及时解决，坚决杜绝三级苗上山，苗木调入林场后，各单位要做好苗木二次挑选、浸蘸植物源。苗木进入山场后要及时假植。

2.苗圃田间管理方面。一是要继续推进苗圃建设，确保苗木数量和质量；二是要强化新播苗木管理，做好种子催芽工作，做到不误林时，适时早播；三是以提高苗木质量为中心，多产良种壮苗，降低三级苗产出率；四是要合理调整育苗结构，为我公司绿化苗木繁育提供苗木保障。

（二）抓住林时季节，确保营林工作顺利完成

一是常规冠下造林方面。栽植作业时要本着适地适树的原则，结合小班地形地势及天然幼苗幼树的保留情况合理确定栽植点，无特殊情况不得出现高密度栽植现象；二是中央财政补助森林抚育、二期天保工程方面。造林、抚育作业标准要严格按照省有关技术实施细则、检查验收管理办法执行。三是临时占地还林方面。要做到及时还林，保证造林质量和密度，造一块成一块；四是幼林抚育方面。为了保证更新造林成果，各单位在造林作业结束后，要根据气候情况，因地制宜，灵活掌握，适时做好幼抚工作。

（三）加强调查设计管理，提高调查设计质量

强化营林调查设计的严肃性。规划设计处要因林施策，及时准确做好调查设计工作，要力求细致、准确，同时要满足森林认证要求。

（四）全力完成长白山“山水林田湖草”生态保护修复工程

2019年4月3日我公司已与长白山“山水林田湖草”生态保护修复工程总承包方“中国中元”签订了“山水林田湖草”生态修复工程合同。总面积为：76865亩，合同共分三期，其中：一期面积3503亩、二期面积8552亩、三期面积64510亩。施工时间为2019年4月10日---2019年10月30日，造林成果三年见成效。为了全面完成该工作，经公司领导班子研究，成立工作领导小组，相关部门参与，要求各部门、单位通力协作、统一组织、上下联动、全员参与、保质保量按时完成此项工作。此项工作与天保造林、国家森林抚育补贴工作同步进行，时限紧、任务重、要求高，同时为了保工期，增加职工收入，要求各部门、单位全员参与。林场要组织好劳力，必要时可以按规定申请外委用工保证任务顺利完成。

按工程管理要求，要做好岗前培训、安全教育、防疫保障等工作。要严格把好外购苗木质量关、价格关，严格执行大宗物资采购纪律，保质保量完成任务。技术要求按照天然林保护二期工程、森林抚育补贴等后备资源培育有关规定执行。

（五）助推企业转型，做好绿化苗木基地建设

为了加速企业转型，打造长白山绿化苗木品牌。下大力气稳抓绿化苗木培育、驯化基地的建设，强化与行业内兄弟单位的沟通与协作，规范有序的绿化苗木营销格局。今年公司将以新建精品绿化苗木基地、改造原有驯化基地 、建设高密度宽冠幅云杉基地、采挖后云杉造林地补植基地、参后地混造基地“五种培育模式”，为企业发展绿化苗木产业积蓄后劲。

（六）加强内业管理，健全造林及“山水林田湖草”生态保护修复工程档案

各作业单位要配备专职人员对内业进行管理，并在各项营林生产作业项目作业同时，按要求及时收集、编制、完善各类档案资料，保证数据准确、内容详实，以便为后续工作提供有力条件。年末按营林内业检查评比标准进行考核。

三、组织机构

（一）成立松林公司2019年营林生产暨生态修复工作领导小组：

组  长：黄吉文

副组长：孙士财  张卫东  于权涌

成  员：周爱民  杨树彬  张  民  张震宇  贾福森

李维刚  矫恒荣  刘金成  续宗学  杨见庆

苏春华  丰  光  赫喜来  孙洪东  陈祥森

徐东辉  李长魁  江殿波  姜维庆

（二）成立营林协调组，负责营林生产暨生态修复日常管理与协调工作

组  长：周爱民

副组长：王开军  梁春祥

成  员：鞠  鹏  田  磊  张显锋  赵  钰  年勇刚

张朝义及营林处质检站全体成员

（三）成立苗木采购组，负责营林生产、生态修复苗木的价格、质量、数量等保障工作

组  长：姜维庆

成  员：梁春祥  郇领群   徐继峰  穆  斌   孙  伟

徐  涛

（四）成立安全保障组，负责生产作业期间的安全检查、教育等工作

组  长：刘金成

成  员：王莹新  李志波  殷炳生

（五）成立质检验收组，负责作业质量检查、验收工作

组  长：周爱民

成  员：王开军  徐贤平  王  福

（六）成立宣传动员组，负责营林生产暨生态修复的全面宣传、报导等工作

组  长：赫喜来

成  员：庄道林  陈小豹  王学志  王元章

（七）成立人员调配、劳动定额、纪律考核组，负责出勤考核、成本核定、拨付产量、工资支付等工作

组  长：李维刚

成  员：栾倩怡  苏占涛  王开军

（八）成立医疗保障组，负责防疫及对突发事件采取应急措施

组  长：杨久顺

成  员：葛守成  曲  峰

（九）成立交通运输组，负责生产作业人员通勤、苗木运输等保障工作

组  长：孙洪东

成  员：于观水  江  涛

（十）成立苗木管护稽查组，负责苗木运输检查、苗木看护稽查等工作

组  长：赵震宇

成  员：宋玉春  王  福  张朝义

四、几点要求

（一）统一思想，提高认识，切实保证各项任务完成

各单位要充分利用媒体、板报、标语等各种行之有效的宣传方式，提高广大干部职工对更新造林工作重要性的认识。通过技术培训班，提升相关人员的业务水平。各单位要成立更新造林工作领导小组，由主要领导挂帅，党、政、工、青齐抓共管，公安、资源、监督部门参与。实行层层包保责任制，压实责任。并且要根据各单位的实际，组织多种形式的劳动竞赛，丰富更新造林工作的内涵，提高更新造林人员的积极性，促进造林质量的提高。

（二）强化管理，严把质量，切实抓好施工作业

2019年是贯彻落实松林公司第十次党代会精神的开局之年。营林生产及生态修复工作已成为松林公司增加工作岗位、提高职工工资收入的重要组成部分。因此，我们要引导和带领全体干部职工牢固树立质量第一的思想，从严抓好各项营林生产作业质量。各单位要在提高各项营林工作作业质量的同时，将迎检工作重视起来，提前筹划、认真准备，以优异的作业质量迎接各级核查验收，以最佳的成绩争取更多的国家投资项目。

（三）加强配合，协调联动，切实保护好造林成果

2019年营林生产工作时间紧、项目多，任务重，面临前所未有的巨大挑战，尤其是长白山“山水林田湖草”生态保护修复工程作为国家级重点工程项目，管理要求更加严格。实施作业过程中，各单位、各部门要牢固树立“全局一盘棋”思想，切实加强协调配合，各司其责，主动融入营林生产中心任务中来，各生产单位要按公司统一安排，认真抓好生产各环节作业。要树立“精品意识”，严把施工、检查、验收各环节，力争将生态修复项目打造成企业的“精品工程”。

要全民动员全力巩固造林成果，由于今年红松苗木价格达到历史峰值，各相关单位要做好苗木的防盗工作，杜绝苗木丢失现象，如果苗圃或造林地出现苗木丢失现象，将对相关单位处以苗木价格3-5倍的罚款，如发生严重的苗木丢失案件，将对相关单位及相关责任人给予严肃处理。公安局、资源处、管护中心也要加大巡护力度，防止不法份子偷盗苗木，破坏造林成果。

（四）强化督导，落实责任，切实抓好检查验收

在每项营林生产及生态修复任务作业之前，营林处主管人员与质检员要及时到作业单位进行技术指导，做好服务工作。随时掌握生产作业进度，解决生产作业中出现的问题和困难。各林场要配齐专、兼职质检验收人员，实行专业技术人员跟班作业制度，造林期间要认真把好“苗木、栽植、验收”三关。把事前指导，事中检查，事后验收贯穿生产作业全过程，发现问题及时纠正，质量不合格立即返工，把问题消灭在萌芽状态。各级质检员实行责任追究制度，严格执行“谁检查、谁签字、谁负责”工作制度，迎接上级检查验收中如出现质量问题，相关人员要负连带责任。

- 强化管理，完善措施，切实抓好奖优惩劣

为了调动各单位的工作积极性，对在省检、国检中成绩优异的单位，报请公司给予一定奖励；实行造林成效与工资挂钩制度，春季更新造林结束后支付合格面积70%的造林工资，秋季成活率达到标准后支付剩余30%的工资。造林、幼抚一包三年，为了确保造林成果，“成活率”、“保存率”达不到标准的地块，责令该单位自费进行整改，并进行相应的经济处罚。

吉林森工松江河林业（集团）有限公司

2019年4月13日

抄送：吉林省林草局、吉林森工集团、公司相关领导、各处室。

综合办公室                        2019年4月13日印发

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3zMSD3KiDvLSPsUiftLh3vKiPvLBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr0QDQBQiP3LB0ELTP0KSPxQiXsPSfyNBzyNDTvNCfyMjDwQSA8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOiHzMCff0sB0wL6DsaT7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS57prGVxZ14oLuIuZ15z7GVzqTnuJ+MwRmSzL+dtZuKuivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS57prGVxZ14oLuIuZ15z7GVzqTnuJ+MwRmSzL+dtZuKuivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90sB49qxpvcaIqbGVtZSRsaxuybWSzL+d0OCHyqlqx637K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOiIBLSfvNSTzLCbwLy=yLST7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNRzvMBzwMh=fLST5LiD5Ly=fHBiJrayj0KS=sMeTz8pwuqWXJSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiDvKijtMivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9Ly=sNTLsLiLsPifsMCPsLyP7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwUb1UJXWYgSTP0Oi=7K0UyYTogclEMQCT9CPn7T1UgaDEzU1goX1gPXVckOpF9scnwLMJyna77K0MkXVwAcEcnZVMnTFEmYS37TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC30Ki=vLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiTtLC=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9MiAlNVUhXlIlLlL2LyD1M1T2Mif4LFXvYCf2MCL4YCH7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3yLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLh3vKiPvLBfyLr56JSvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkHvaDcOQFwncjECNDEPXzEAPTEAPTEAPT02PTEZYzEAaUEAPWoAPTDuczExPTEAbj02PWIZYzExaUEAbmoAPWHuczIVPTEBUj02PkYZYzIVaUEBUmoAPkXuczMAPTECPT02PzEZYzMAaUECPWoAPzDuczMwPTECbT02P2EZYzMwaUECbWoAP2DuczQVPTEDUj02QEYZYzQVaUEDUmoAQEXuczPuPTEDKz02QB8ZYzPuaUEDK2oAQB7udj0APTQMPT05STEZZj0AaUQMPWoDSTDudj0xPTQMbj05SWIZZj0xaUQMbmoDSWHudj4VPTQNUj05SkYZZj4VaUQNUmoDSkXudj8APTQOPT05SzEZZj8AaUQOPWoDSzDudj8wPTQObT05S2EZZj8waUQObWoDS2DudkAVPTQPUj05TEYZZkAVaUQPUmoDTEXudk=uPTQPKz05TB8ZZk=uaUQPK2oDTB7uLkkAPTcYPTzxVTEZaUkAaUcYPWoGVTDuLkkxPTcYbjzxVWIZaUkxaUcYbmoGVWHuLkoVPTcZUjzxVkYZaUoVaUcZUmoGVkXuLlEAPTcgPTzxXTEZaVEAaUcgPWoGXTDuLlEwPTcgbTzxXWEZaVEwaUcgbWoGXWDuLlIVPTchUjzxXkYZaVIVaUchUmoGXkXuLlHuPTchKzzxXh8ZaVHuaUchK2oGXh7uMVsAPToqPTz0ZzEZbFsAaUoqPWoJZzDuMVsxPToqbjz0Z2IZbFsxaUoqbmoJZ2HuMVwVPTorUjz0aEYZbFwVaUorUmoJaEXuMV0APTosPTz0aTEZbF0AaUosPWoJaTDuMV0wPTosbTz0aWEZbF0waUosbWoJaWDuMV4VPTotUjz0akYZbF4VaUotUmoJakXuMV3uPTotKzz0ah8ZbF3uaUotK2oJah7uNGcAPT02PTz3czEZb2cAaVM2PWoMczDuNGcxPT02bjz3c2IZb2cxaVM2bmoMc2HuNGgVPT03Ujz3dEYZb2gVaVM3UmoMdEXuNGkAPT04PTz3dTEZb2kAaVM4PWoMdTDuNGkwPT04bTz3dWEZb2kwaVM4bWoMdWDuNGoVPT05Ujz3dkYZb2oVaVM5UmoMdkXuNGnuPT05Kzz3dh8Zb2nuaVM5K2oMdh7uKygAPU=3PTzuNDEZcigAaVX3PWoPNDDuKygxPU=3bjzuNGIZcigxaVX3bmoPNGHuKykVPU=4UjzuNUYZcikVaVX4UmoPNUXuKxsAPU=qPTzuJzEZchsAaVXqPWoPJzDuKxswPU=qbTzuJ2EZchswaVXqbWoPJ2DuKx8VPU=uUjzuK0YZch8VaVXuUmoPK0XuKx7uPU=uKzzuKx8Zch7uaVXuK2oPKx7uczEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTMHMTIAQTEATGcASDEAPTEAPygASGcAPTEpKzEPXzoHQVk2az0GQDMBSWEXSVk2a1MORDUCSjstQVk3a2MWSDcDSmDySVk3aygkTDkESzsHQV04bD0sUDsBckLvJ1MORDQndiAsSDstP14TRlIndhrqZVvySVs5bDwrdj4ISTsHT2I5LmosYEAZSWEVVFs0LiECXikKRjsHUVk1alwRNSUrcyYDVl8NVDw0aEkJYSXqNFDwalI0SiczdFvxdV85U2o0Z0kkSzsvQVPxbGQ0TycjazYNT1TyMyAZMiQGZlj2Sls0ND04clYnSjghSVQWaVosMEk0cjcBR1Tzb1sKYz4SRCMPVVUzblUXTDEpRDgRPWf1MzU5Sl8MRDMrRFrxYEUGLiIVPycTbV0XNUc4QWD1Ulw0NCE5Vl01YTMALTwGc2f3bDgDT2gRSjsrbCAiayc0XTonQVoHK1r3MWIlaTgCUmHuRyE2aVr1VDsEUWnuNFXqZzn0SSQnZVwNXmjqMyMFRyf0TDoUdEHqb0QDPlHqSTf2cCQHZmYzRiAlRjYzPkYrQikGdl3vQGQuRVMQYRr2dDIJNC=qTUTzZzU2TkAwTVUQYmMjXT4BJx8QalryLDwTUkYQVFcRRVT4PzIHLjw2LkYsczUqX0kmUWMMdGgZQlgGbEkYaV4UYF4ZSUglL2I3VlQAMSkQZSAtdl0zVFIoTVcQdEYWQjHwTmQwMDcuZ0QNUFsQSz34Zy=wayHvdGkqQCM1b1cgSUQYcyMVYToALDkTVVsqMCL3ZkYgTlUQXikzQRsWPSLxQEQZZ0gDalsWYlc3MWQVPSImdVwuVls2aCErU10SciD0ZUYCUEQvU2AZMVL1ZUgsTV82Tjn3MWUUQFzvUl8KUUT1UFona0MRaUjvMCkUPzrzQyQlYiUTal8PamE3X2b0YkMEM0UGXUb3LVX4QkUTcmMDXUQvZFrzRkMiJ2EwR13ya173SGcZa0QlajQ0VSURQkc4aUosQzgKP1cTVVvxSVUBQSYKMmUGLDb1UxsCcUIrbTkiYSUMMkfxSEHxQScBTjEma1MyLTYwTlkSbVYwM0Ytbjf2VDMoaFUqSVECbTslPjcVRiDwYzMZTUUvTSIlYWQrbWoPM1HzQEkGUVY0ST8YamcZP2QRLCcDVEYURTkJVkQUZFUzdFEgRyUxSUfvayAiSFU2XmQPTyXubEDqPkf2clgIR1EqUF31bVUtbEL4aDgFQT0lL1IVLGoqbmIrTFk1cTEKZDQPcGMgM2nxQCXuSWUmdGchcFUJQDM5ZzkYViMCajcnUFYZdkYDZDowamEPXSgHL2UAUVEXUD3uU0EJcWbqTWkKLVMERUUUJ0cybGoucF4JURsQTiUqUFwiTWEVaUoUdkklbVgtYEf4VB8scTYAZTnxQD0VdTXuX0IYY1jzRkQvVjMuUzopaEkic0QZaGogTGMBdkYBcDIJNVssQUPxQmMTVEkCdkQVYDMWSFLzNCAkUCIgVmU4TV4vZBsNQF0lbzcXJ1DvRTQYXVYVL0YKVFQDVTUvaCEUQGP3NEo4Ul3xdRsvajgkSy=yNVsDaSEIbUEPVWQoJzYtYR8HRkcJQ0cTSlo4c2L3ZDz1RlgkaTPqZ0kyZzwgNT81Yj8jdUoMdlwIbFjxST8HSyURLGDxTScXQkYTNTUSZ2M5K1EOPTXwTygSXmYKT1o1ZUYwLlgHTUU4Q2EwUi=wPzYzSlYuRlk3LjDwRFcIbUUPZDQ3RD40QDkrUjjvPlE4MzMITkMXMV0XTSUTVDT2RUT1LFj0LGM5VR8vYSAvX1gxUDsmRmoOMzsydjUHLUYBQzsqczkoMVEFQzQFMVMEa2fvX1L0K2gAU1siPmcDdUDzayAocjUMRjM0XzQFVVgNP0QDLVcmbCgFVFkzdigZRUUTLjMXR1PvTlgCVGgoZF8EP1USU2YHYzYRbDIZVTUSbSA3ciklUWgNLCIEZEUDczUsbFMYRyIPUEEIMEcKVjoEaDIndEQQVCAtMTcORzIiVjMsTiYPc2kpTlUCUFsncEcZRDwPaUH4c2YqRVMkcV43UkAnXV0pT2kJdDstXzgJRl0SdDk3ZTsJREoXQkMDNUIWNRsnYT4iTkHuM2UHPkUMaFsEJz8iaiIiSVUOXTc0U0TvcyMuLC=qbDMXRGkyaCA4S0D1P1QURVkpbVsGT2LwMFsuUFsgVSINUEMLZ0gnVl4FbCETTzcELTjuL0IPRjgrXVgRaGUCRWAYLSIIdmEFbTT3ZVoBTjoMdEA4dkkSTTUqLTMYbUb2RmUKUUUGRTUJbFETaFglRj4tc1TzSTg5YygGdST0REcsTiPyRmERaxrxakYlcCP0b13qXVkIaTw0LFgMbz8pSkokXTUsP0MSRWQjdSP4PVYZX0UrcV0qY0INZl8qXzMIZ0MBdikJbTguSEEwU2MJUDsnTkYCQTUxQWAPNTgkaFgBcl8nLGcTZSAuMRsJQDQUMz3vQEfuYDH4UmgTUyD3T2EENCUqbyYNRjkwTCA0PUcXdWj1LTjwSR70TVoMNSATUEA2diEKbUcBP0oKQEX4VDshRVIQMicNbR8VdEMDLmjqbDH1bWMSXzXwUVwSbVcKaFvxSmMJLCAXXUn0a1chQz4MU0UsUzUNZSE3QlUiazMyUEcuLz4taUQ1T0MTVjsiUEnuYVIGdGcoRlstYEAgQVjzVEUELDcoX2QkSUgJUVgmNSMyVCUqVmchMTEiMFgNUUXuamguTkgoXjPwUyjzUTsUZ1UJSl0RLDcuXSQlTUMPYVIsZ2=1ZTswbiEGU2YFNGQoTV8IMFsNL0MjPyIOQyf3dVcTX2kXQlcGR1MhLDUEMmgVdjkWakUibS=3Z1coPWQrLTf3K2ILSDkubWgBMlsGVkgMVTcrTUk4bmovaWbwdT0GJ17wMlfqVlLuZlgqQ2MraFIUSWjxTSb3blkzbjc2dDsXS1oRQ10CTjsLTjEPR1wMSEIxXSUWVmcKYhs1dWD0Y14iU2cnT2AYSBr3LVkHaCgwdSIHcDMubEEqQ2cSUGAIaGAzSTMHaCXzUDQgZD01QVg4YyQJSjMidUErL0UwcUcSPT0hTTcxZF44a0MGSlwGTj0SYDgEbEMGPT0YL1I2MEcPZ1wSQ1P3QDoESVXzTV8mYkcIYDUkM18STmIUMWcZZVYJREkqdUQlSWEHSDUlYV4ZVEIFaVEPSjUhPSQ4T2YMZl0oMUMiUEIiLmA4Xyk5LmQ2NVg1ZTgQRzY4SV0nYmMwbVYwRx8PY0=1RlMKQCf0LDv2J1QCbiYnPjcCcVUSbjQpXTgNSSP3dmgXVD4zMEUVSVYTUDwPcGk3RDYoXkf2XyImQGIWa2j0djwhLyMxSEo3QlkBZVYULWUmXzImNUE2LlMYZmM4XTYHXkczTVggXToOUl4ULj0ZbV3wXzEFZ0f0ZSf0UmcZRUgKYGH2K2QhSFYXQ10HNTomaCQCQjkVclIIdmQxPzoKYzjqc2EzbFkWSlEXcyAJcFoQSSAPLFcjNVwsdmT4byYWTz72PygZa1wIUmkFPjM0YTfyazkNQkcjQT00YSH4UmkEcUQDLzoQZCQgNDYhZD4pXWArZ0gBRl8HbSEKUjsFS2MhMTH1RVs5Rz32TFIgMUI5bTUvc1UpZ1IiVToKNDkKNFU4QVz2Ul4PYDEKViEJQjTzaRssXxr3dVQoPUgAX2oKSTsrTTMKREU0ZlYzThsXLEIHaEEqSyEnbDwpZzwgTTIFa1L2ZmQLU1UxdFYFNTjxYiMmcUYJLmosP0IPQETwNT8QM2oYST7wXVYFZTM5XV0mVSIzYTIuZlDvUSUqQFUSLF4PdUI3NUYqUlsGdEUnLEbwZ1QhVmXwQUT1bUIJPiYySmLzJ0cZMkb0b0UGSTIQT0cZYlrxL1HuMTcOMDYCNVghM1EGbmQHdmXwc1jqZDYMJzs0byc1YkgnMDETMFstVDwZLWM4ckMkREoWTFYIcEQyaUohdCImbCD3S2UnVmAUPmMZUCT2alUNaVIuSCkYUGf0ZycyLTwBSCgGY1TwQTcAcEYoLWc2R1MmLT3vbjcmZVUUUWYQMSkvVVEVYWURdicqYCMCaCYRMzwESyj3M1DvQzzwRGAvTD0HbEUSdjEzRUoWS0A0Mkn4NVL1MjQEVFsAJ2nwaSAHLDkWajczTTojNGgBK1cLaSULYyA2TWAuMR8JT0oxZ1YJTxsXa1YURlkBc1wnPyABcyPxcEIPaDonT1UQdEQRdGooP2gBLWH4UzkRSkIENWgpZDEqTSALVmgONVgXSTYZVCQsSVgSR1vybFoqZiEOMEcOQDI5ZV0vdSEBUmoyX10CaDMEUEYCUlgIMEkVM18yUT8ANB74K1sjRmM1J0ooSFEJaVQOQlYIdDYnPUENdT85X0MXUDUZTD0jM1UVUVUSSjUwcz4MVh8XQiMhY0kjRFkYVWQxUlEBRlcTbGgkP0k1VSYZQEDyalkJJzcRQlovQUkTT2IFX2UwQVoDREUQJzUVNScgX0MgSlcWKyMUT1IMQloQMFcSPlgJT2IpUl0KQFgYZFwFdDoqRVsDYVf0dVEjbSYEVVIRclQ4MkQFZjcqVUYYY1glPSknM2PzQlgBYEYqaEQKRWgtRzEFaDcIVTIEVUgFZFwpLlgOZUknUzwWRibqUDsKQGYFdFk5VVMwUVEKPx8EX131ZCgGYDYUQlEGRzwQZEAlTDUiLTojZWAMUjgHZTkrT2UORzMhQmgrS0YqQkomTl4nYxsiYDoiPjgFJyIFQmkuZkEQRVYnVjcLQzQDTjT0USciZz8nQzw4UjUYP2EQZCUqUikPUko5Y2=0alkZYTgIQzkWZWLydFYqZl4iJ1YuSDgrZVMBXzIZZmnzZmMAT1L3SCQQYGc4SFH2djw1bWgYdGo3RDk3MFQSQl4PYzcYZmnvZT4YSTIJTVgGUVwmaDQVSDkRPSkpVB8wVVn2UmoqS1cuZkDyTjcjTSMWYWoVVCUhUFsRL0Yjc0gRTDEvQ1oubDknRkE3TTT4ZlsiMkcDXjcUUV8oLzUNVB8BTjsjRUYDNCDzc2TqTjMRMVn4ZEIYLFPzVjQFcEoNR0oHVDcJVjQzTkQCX0MJTTQMU1UWbGgAXzsRRSDqUGEYUzYUVlw4TV8wUDYVdUoQXTYvQUkQaigmX0bwXz8WPknqU1whS0oZM2fzLTYnRGAuXUUNNEcCMV3xVkkLbGAgUCj0VmkSTjYCXUIKaFQZX14FMF4UUUoZNDsVViIWTjb2QjonNWERTjIZRlcnY0MNRlcVaTs0TjfyYyUoUSj0YzYvVSYzZDkwUWkZSmMwUiIAaUosVSARYVUrRlsWY0crJz8XcTgKRm=2YTkyYjkTcV8KVTMDP0IKSyIZbTzvMV0LT0oza1kTaVcUUEc4T0kAYGc5Q1I0VmYjbyUQYz4vaScwVmU5PUHuS2UJSiMOPmQPPWA3VikJbFHwQVUzcUo5PVcRaWESVWIUU0I5UkEZYFUjTzkSNTYIXmA0ZEQYTVUjNV0OX1Q2aVUDbEcjUDwqXSQVZ0oMZTcSRlIIUigPZ0oAdjsWQjkJUykLQ0QubTcJRFYUYyf3Z1IVRlkPUykGYWImQj3uLVsiPmUvUlQWZVYMUDTqK2kQXyDwZ1jvQUMmMUcsYVMoZ0nyPlsWcDIkVCgyQUcEYWEWYR8sVVIJQ1MKSjYlSWAGZGcvZTgNXz8nNRsRYWoqZ0YVbVcYZkgGY0QDaF8oVkEUTlUYXjw2a1kpUzUUSD8uK2QSXVM2P1sgSlMGTzkFQUX4blQTS2kuTkEtTl0tYTUsZSgYVV7zYTYSLV8RR0oNK1zzTzHuUzUWVD4vckoyQSgGQVcUcVwWaD0HXTITZFQVK0UoaT7qQl8tRzUhSWcGQiUsPmMrbV0sYDYwalQtbV4kRmEtYWIwalYNbV4lZl8hPUEEPT82OSz7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9LSvuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOiD7Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9MiAlNVUhXlIlLlL2LyD1M1T2Mif4LFXvYCf2MCL4YCH7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOlM4TCP2RD8LPUQ2diknR1sxcl3wYEIYSTTuJ1IXa2MwVmT3OTolLzkNaFD0dEcCQiADZWAmPlUzZjcULkYQMl0SOB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOivuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOivuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/